ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района

на 2015 – 2017 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация Хомутовского района, отдел ЖКХ, транспорта, связи, охраны окружающей среды |
| --- | --- |
| Отчетная дата | за 2015 год |
| Дата составления отчета | 01.04.2016 года |
| Исполнитель | Начальник отдел строительства и архитектуры Администрации Хомутовского района Ю.М. Шеховцов - Головина И.В. начальник планово-экономического отдела управления экономики и прогнозирования администрации города Железногорска |
|  | Телефон 8 (47137) 2-31-90 |
|  | Адрес электронной почты: gkhhomraion@yandex.ru |

Заместитель главы Администрации

Хомутовского района                                                                                       Н.П. Коновалова

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2015 году мероприятия в рамках программы позволили улучшить санитарно-экологическое состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Мероприятие 1.1. Строительство ЭВУ в Гламаздинском сельсовете п.Плоский.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.2. Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете д.Чубаровка.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.3. Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете д.Родионовка.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.4. Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете с.Надейка №1.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.5 Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете с.Надейка №2.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.6 Строительство ЭВУ в Петровском сельсовете с.Капустино.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.7  Строительство ЭВУ в Петровском сельсовете с.Луговое.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.8 Строительство ЭВУ в Петровском сельсовете с.Мухино.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.9 Строительство ЭВУ в Романовском сельсовете д.Святозерка.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 1.10 Строительство ЭВУ в Сальновском сельсовете д.Лобки.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.

Мероприятие 2.1 Приобретение спецконтейнеров для сбора и хранения люминесцентных ламп для общеобразовательных учреждений, ДК. Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из местного бюджета.

Мероприятие 2.2 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

Запланированное мероприятия выполнено в полном объёме

Мероприятие 2.3 Подготовка и издание информационных материалов (выпуск специальных  газет, сборники, памятки, буклеты, брошюры, листовки, печатание фотоматериалов)

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из местного бюджета.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В течении 2015 года из 38 мест несанкционированного размещения свалок выполнена ликвидация всех 38 свалок.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано всего 3100 тыс.рублей, в том числе:

- на выполнение мероприятий по подпрограмме 1 «Экология и чистая вода на территории  Хомутовского района » - 3000 тыс.рублей,

- на выполнение мероприятий по подпрограмме 2 «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского района» - 100 тыс. рублей;

Израсходовано всего 218 тыс. рублей.

в том числе по подпрограмме 1 «Экология и чистая вода на территории  Хомутовского района »  -  218 тыс. рублей.

по подпрограмме 2 «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского района» - 0 тыс. рублей;

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу было внесено  3 изменения:

- постановлением Администрации Хомутовского района от 17.03.2015 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

- постановлением Администрации Хомутовского района от 22.04.2015 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

- постановлением Администрации Хомутовского района от 15.12.2015 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» на плановый период до 2020 года»

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

- уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

- степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 40 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 7,2 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 15 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 20,7% |

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 3100 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 7,2 %.

При полноте использования бюджетных средств на 7,2 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 40 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 20,7 %.

Программа считается реализуемой на не достаточном уровне  эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 20,7 %;