ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях на 2015 год и на плановый период 2016-2017

| Ответственный исполнитель | Администрация Хомутовского района, отдел строительства и архитектуры |
| --- | --- |
| Отчетная дата | за 2015 год |
| Дата составления отчета | 01.04.2016 года |
| Исполнитель | Начальник отдел строительства и архитектуры Администрации Хомутовского района Ю.М. Шеховцов - Головина И.В. начальник планово-экономического отдела управления экономики и прогнозирования администрации города Железногорска |
|  | Телефон 8 (47137) 2-31-90 |
|  | Адрес электронной почты: gkhhomraion@yandex.ru |

Заместитель главы Администрации

Хомутовского района                                                                                       Н.П. Коновалова

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2015 году мероприятия по энергосбережению обеспечили внедрение энергосберегающих технологий, уменьшение расходования средств районного бюджета на оплату энергоресурса и проведение номинализации оборудования.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Мероприятие 1.1. Образование. Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках подготовки объектов  теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016гг. (в том числе промывка систем отопления, установка приборов учёта и т.д.).

1.1.1 МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

1.1.2 Дубовицкий филиал. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.3  МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.4 МКОУ «Сковородневская средняя общеобразовательная школа». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

1.1.5 МКОУ «Подовская средняя общеобразовательная школа». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.6 МКДОУ Хомутовский детский сад №1 «Колокольчик». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.7  МКДОУ «Калиновский детский сад «Калинка». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятие 1.2. Культура. Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках подготовки объектов  теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016гг. (в том числе промывка систем отопления, установка приборов учёта и т.д.).

1.2.1	МКУК «Хомутовский Дом народного творчества» 	отдел ЖКХ, транспорта, связи, охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района, управление образования	в течении 2015г. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.2.2 МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятие 1.3. МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Хомутовский район» Курской области. Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках подготовки объектов  теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016гг. (в том числе промывка систем отопления, установка приборов учёта и т.д.)

1.3.1 Оказание услуги по корректировки проекта узла учёта тепловой энергии. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.2 Поставка оборудования. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.3 Выполнение работ по монтажу узла учёта тепловой энергии. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.4 Выполнение пусконаладочных работ. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Обеспечение оснащенности жилищного фонда коллективными  приборами  учета находится на уровне 100%.

| Наименование муниципального района, городского округа | Количество МКД всего | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Тепловая энергия | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество МКД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество МКД, подлежащих оснащению ОПУ | Количество МКД, оснащенных ОПУ | % | Количество МКД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество МКД, подлежащих оснащению ОПУ | Количество МКД, оснащенных ОПУ | % | Количество МКД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество МКД, подлежащих оснащению ОПУ | Количество МКД, оснащенных ОПУ | % | Количество МКД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество МКД, подлежащих оснащению ОПУ | Количество МКД, оснащенных ОПУ | % |
|  | 48 | 48 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 5 | 100 | 374 | 48 | 44 | 92 |

Оснащение жилищного фонда индивидуальными  приборами  учета не обеспечено в полном объёме так, как установка данных приборов накладывает определённые денежные затраты в связи с чем, малообеспеченные слои населения не готовы своевременно производить установку индивидуальных приборов учёта.

| Наименование муниципального района, городского округа | Количество индивидуальных жилых домовладений всего | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество ИЖД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество ИЖД, подлежащих оснащению ИПУ | Количество ИЖД, оснащенных ИПУ | % | Количество ИЖД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество ИЖД, подлежащих оснащению ИПУ | Количество ИЖД, оснащенных ИПУ | % | Количество ИЖД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество ИЖД, подлежащих оснащению ИПУ | Количество ИЖД, оснащенных ИПУ | % | Количество ИЖД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество ИЖД, подлежащих оснащению ИПУ | Количество ИЖД, оснащенных ИПУ | % | Количество ИЖД в которые поставляется коммунальный ресурс | Количество ИЖД, подлежащих оснащению ИПУ | Количество ИЖД, оснащенных ИПУ | % |
|  | 5591 | - | 2165 | 1057 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591 | 5591 | 5591 | 100 | 1475 | 1475 | 1475 | 100 |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано всего 454 тыс.рублей, в том числе:

- на выполнение мероприятий по энергосбережению в учреждениях образования Хомутовского района - 139 тыс.рублей,

- на выполнение мероприятий по энергосбережению в здании Администрации  Хомутовского района - 245 тыс.рублей;

- на выполнение мероприятий по энергосбережению в учреждениях культуры Хомутовского района - 70 тыс.рублей,

Израсходовано всего 454 тыс.рублей.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу было внесено  3 изменения:

- постановлением Администрации Хомутовского района от 17.03.2015 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

- постановлением Администрации Хомутовского района от 22.04.2015 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

- постановлением Администрации Хомутовского района от 15.12.2015 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» на плановый период до 2020 года»

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

- уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

- степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 91,5 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 99,99 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 100,0 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 96,8% |

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 454 тыс. рублей, факт 454 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 99,99 %.

В муниципальной программе выделено 2 контрольных события, все они выполнены в установленные сроки, процент выполнения составил 100%.

При полноте использования бюджетных средств на 99,99 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 91,5%. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 96,5 %.

Программа считается реализуемой достаточным уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 96,8 %;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 100 %.