## АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 01.11.2013 _№ 416 307540, Курская область, рп. Хомутовка |  |
| --- | --- |

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» |  |
| --- | --- |

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г. №843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области»,  распоряжением Администрации Хомутовского района Курской области от 30.10.2013 г. № 195-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Хомутовского района Курской области» Администрация Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» (далее – Программа).

2. Финансово-экономическому управлению Администрации Хомутовского района (Л.Н.Саблина) предусмотреть средства на финансирование мероприятий Программы в бюджете муниципального района «Хомутовский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Хомутовского района Г.И.Нестерову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хомутовского района                                                            Ю.В.Хрулёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Хомутовского района Курской области

от 01.11.2013 № 416

ПРОГРАММА

«Развитие информационного общества в Хомутовском районе

Курской области (2014-2016 годы)»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС, управляющий делами Администрации Хомутовского района |
| Соисполнители | Финансово-экономическое управление, Управление образования, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту, отдел кадровой, организационной работы и делопроизводства Администрации Хомутовского района |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)»; «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели программы | Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Хомутовском районе |
| Задачи программы | Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы становления информационного общества; обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля граждан Хомутовского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде; количество выданных гражданам Хомутовского района универсальных электронных карт |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2014-2016 годы. Муниципальная программа реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 480 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 160 тыс. рублей; 2015 год – 160 тыс. рублей; 2016 год – 160 тыс. рублей На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено направить 240 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 80 тыс. рублей; 2015 год – 80 тыс. рублей; 2016 год – 80 тыс. рублей На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено 240 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 80 тыс. рублей; 2015 год – 80 тыс. рублей; 2016 год – 80 тыс. рублей Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) Курской области; обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи; доля рабочих мест сотрудников Администрации Хомутовского района, подведомственных учреждений, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению – 75%; функционирование информационной системы открытого социального доступа; проведение мониторинга показателей развития информационного общества на территории Хомутовского района; функционирование системы электронного документооборота (СЭД) органов местного самоуправления; поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); использование ЭЦП в органах местного самоуправления; получение и обслуживание универсальной электронной карты; обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства; обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр-212, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р, государственной программой «Развитие информационного общества в Курской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24 октября 2013 года №775-па.

Муниципальная программа определяет содержание и основные пути развития информационного общества в Хомутовском районе.

Результатами проводимых мероприятий в сфере развития информационного общества должны стать:

обеспечение создания на  территории Хомутовского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

предоставление муниципальных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в сферах культуры, образования;

возможность осуществления трудовой деятельности дистанционно и содействие самозанятости;

достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа;

Ключевыми направлениями развития электронного правительства и информационного общества в Курской области являются:

1) организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

2) организация межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

3) развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;

4) развитие и интеграция информационных систем органов местного самоуправления.

В рамках этих направлений в Хомутовском районе реализуются следующие мероприятия:

1) проводится работа по инвентаризации информационных систем с целью определения сведений, участвующих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в Курской области;

2) осуществляется разработка и внедрение ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде и обеспечение соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

3) реализуются мероприятия по обеспечению информационной безопасности электронного правительства, обеспечению безопасности персональных данных, обеспечению защиты информации на рабочих местах сотрудников  органов местного самоуправления  и подведомственных им учреждений.

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена муниципальная программа, являются:

1) растущая потребность в едином информационном пространстве и скоординированной политике в сфере организации информационного взаимодействия. Нет полной информации о состоянии информатизации органов местного самоуправления, не разработана технология ее сбора и анализа. Таким образом, все более обостряется проблема организации и управления процессом информатизации;

2) организационно-технологические трудности, препятствующие электронному документообороту;

3) организация широкополосного доступа, в том числе беспроводного, к сети Интернет для конечных пользователей, низкие показатели качества доступа к сети Интернет;

4) наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий различными слоями общества,  органами местного самоуправления;

5) преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в государственном управлении;

6) недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения к сайтам органов власти и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения, государственным и муниципальным услугам;

7) недостаточно высокие навыки использования информационных технологий, в том числе среди муниципальных служащих;

8) недостаточное развитие инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления между собой, с населением и организациями.

Основные направления реализации муниципальной программы:

формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций в Хомутовском районе;

предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

организация межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Проблема развития информационного общества в Хомутовском районе носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу деятельности органов местного самоуправления и для достижения установленных целей должна решаться с использованием программно-целевого метода.

Настоящая муниципальная программа является программно-целевым документом, направленным на достижение приоритетных целей и задач государственной политики в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная политика в сфере информатизации заключается в повышении эффективности решения стратегических и оперативных задач социально-экономического развития Хомутовского района посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы отражены в следующих документах:

1. Постановление Курской областной Думы от 24 мая 2007 г. № 381-IV ОД «Об одобрении стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»

2. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2011 г. №530-па «О системе межведомственного электронного взаимодействия Курской области по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной форме».

3. Постановление Губернатора Курской области от 21.02.2012 г. №79-пг «О создании удостоверяющего центра Администрации Курской области».

4. Распоряжение Губернатора Курской области от 17.03.2009 г. №167-р «О положении о Курской информационной системе открытого социального доступа».

5. Постановление Администрации Курской области от 13.11.2010 г. №539-па «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Курской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт».

6. Постановление Губернатора Курской области от 05.07.2005г. №489 «Об утверждении Концепции защиты информации в Курской области».

7. Постановление  Губернатора Курской области от 25.05.2012г. №257пг-20 «Об утверждении Руководства по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в органах исполнительной власти Курской области».

8. Постановление Администрации Курской области от 01.08.2011 N 346-па «Об уполномоченной организации Курской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»

Цель муниципальной программы – формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

3. Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

1) доля граждан Хомутовского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

2) количество выданных гражданам  универсальных электронных карт.

Показатель «Доля граждан Хомутовского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» рассчитывается как количество заявлений на получение электронных услуг, предоставляемых на муниципальном уровне, гражданами и организациями, зарегистрированными в Курской области, поданными через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или региональном портале жителями Курской области в расчете на 1000 жителей.

Показатель	«Количество выданных гражданам универсальных электронных карт» определяется на основе информации, ежемесячно предоставляемой уполномоченной организацией Курской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

1) обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС);

2) обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи, охватывающей органы местного самоуправления;

3) доля рабочих мест работников органов местного самоуправления,   соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению – 100%;

4) функционирование информационной системы открытого социального доступа;

5) проведение мониторинга показателей развития информационного общества на территории Хомутовского района;

6) функционирование системы электронного документооборота (СЭД) органов местного самоуправлении, поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), использование ЭЦП в органах местного самоуправления;

7) функционирование регионального сегмента ГАС «Управление»;

8) получение универсальной электронной карты;

9) обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства;

10) обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2016 годы в один этап.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и  целевых  подпрограмм муниципальной программы

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий подпрограмм: «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)»; «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)».

Подпрограмма «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)» направлена на формирование и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Хомутовского района, предоставление на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

Подпрограмма  «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)» направлена на обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления Хомутовского района в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Основными мероприятиями подпрограммы «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)» являются:

1. Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС), включая единый центр обработки данных и регистрационный центр удостоверяющего центра.

2. Укрепление уровня материально-технического обеспечения органов местного самоуправления.

3. Развитие  Электронного правительства, системы открытого социального доступа и  системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и универсальной электронной карты (УЭК) с целью оказания государственных и муниципальных услуг.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)» являются:

- Проведение первичных мероприятий по защите информации, аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления   в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

- Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.

- Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в сфере защиты информации.

Решение задачи  - реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации подпрограммы 2 будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

- Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

- Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.

- Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений в сфере защиты информации.

Реализация указанных мероприятий позволит выполнить весь спектр требований отраженных в законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации и, следовательно, реализовать государственную политику по данному направлению деятельности.

Перечень целевых подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение  налоговых, тарифных и кредитных мер  муниципального регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере информационно-коммуникационных технологий предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Хомутовского района.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается осуществление первоочередных мер по анализу, совершенствованию действующих и разработке новых нормативно-правовых актов в сфере развития информационно-коммуникационных технологий в Курской области.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Хомутовского района

Муниципальные образования внедряют типовые решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, разрабатываемые в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется Администрацией Хомутовского района, являющейся ответственным исполнителем.

Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:

задача обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства и информационного общества и  возможности получения муниципальных  услуг в электронном видереализуется в рамках подпрограммы 1 «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)»;

задача реализации муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации, а также обеспечения прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах реализуется в рамках подпрограммы 2 «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)».

Комплексный характер цели и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основную цель муниципальной программы: развитие информационного пространства на территории Хомутовского района.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования Программы ограничены рамками бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы, утвержденных решением Представительного Собрания Хомутовского района «О бюджете муниципального района «Хомутовский район»   на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Выделение дополнительного финансирования из местного бюджета позволит органам местного самоуправления пользоваться услугами (сервисами) по эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 480 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 160 тыс. рублей;

2015 год – 160 тыс. рублей.

2016 год – 160 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)» предусмотрено направить 240 тыс. рублей,  в том числе:

2014 год – 80 тыс. рублей;

2015 год – 80 тыс. рублей;

2016 год – 80 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)» предусмотрено направить   240 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 80 тыс. рублей;

2015 год – 80 тыс. рублей;

2016 год – 80 тыс. рублей.

10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета муниципального района Курской области (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм по годам представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

11. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Действие муниципальной программы определено на 3 года: с 2014 по 2016 годы.

Реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить функционирование единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) Курской области;

обеспечить функционирование системы видеоконференцсвязи;

увеличить долю рабочих мест сотрудников Администрации Хомутовского района, подведомственных учреждений,  соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;

обеспечить функционирование информационной системы открытого социального доступа;

проводить мониторинг показателей развития информационного общества на территории Хомутовского района;

обеспечить функционирование системы электронного документооборота (СЭД) органов местного самоуправления;

поддерживать системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

использовать ЭЦП в органах местного самоуправления;

получение и обслуживание универсальной электронной карты;

обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства;

обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах.

12. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Внешние риски могут являться следствием:

сокращения объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы;

появления новых научных, технических и технологических решений.

Меры по управлению указанными рисками реализации муниципальной программы основаны на:

регулярном анализе результатов реализации муниципальной программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы в процессе мониторинга реализации  муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

13. Методика оценки эффективности муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение  текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения  муниципальной программы и принимать  правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается  на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств областного бюджета) и эффективности использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Степень достижения запланированных результатов по  каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения  i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы 
в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%

, где:

E – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей  муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств местного бюджета по каждому показателю муниципальной программы определяется 
по следующей формуле:

Kpoi = Cfoi/Cpoi, где:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств местного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств местного бюджета, израсходованных 
на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi – сумма средств, полученная из местного бюджета 
на реализацию i-показателя муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета, определяется по следующей формуле:

| Keoi = | (Cfoi : Cpoi) х 100% | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | (Тfi : Tpi) х 100% |  |

Cfoi – сумма средств выделяемых из местного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi – сумма средств выделяемых из местного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi – фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi – плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = --------------------------  где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

- Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы) Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управляющим делами Администрации Хомутовского района по итогам года в соответствии с  требованиями, изложенными в разделе IV «Подготовка годовых  отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации государственной программы» методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 №659-ра.

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)»

ПАСПРОТ

подпрограммы 1 «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управляющий делами Администрации Хомутовского района, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | Структурные подразделения Администрации Хомутовского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение эффективности местного самоуправления в Хомутовском районе за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий; развитие единого информационного пространства органов управления Хомутовского района; обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу информации, повышение эффективности оказания муниципальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства и информационного общества; реализация системы мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества; обеспечение возможности получения муниципальных услуг в электронном виде |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет; количество абонентов единой информационно-коммуникационной среды; проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района; проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью; количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления; количество муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия; количество пользователей регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения; доля граждан, получивших универсальные электронные карты |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014-2016 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80 рублей; 2015 год – 80 рублей; 2016 год – 80 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет – увеличение на 25% к 2015 году; обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды; проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью и организация мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества; функционирование системы электронного документооборота органов местного самоуправления; обеспечение возможности получения в электронном виде муниципальных услуг (подуслуг), в том числе с элементами межведомственного взаимодействия; функционирование регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения; обеспечение возможности получения гражданами универсальных электронных карт |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления  в настоящее время носят преимущественно внутриведомственный характер, что не позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых гражданам. Не сформирована единая инфраструктура межведомственного обмена данными в электронном виде.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит задача на базе широкого применения информационно-коммуникационных технологий обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности   органов местного самоуправления. Для этого необходимо наличие ряда системных элементов:

- информационных систем отраслевого характера, хранящих, обрабатывающих и обеспечивающих возможность передачи данных;

- программных средств, позволяющих аккумулировать данные вышеуказанных информационных систем, получать анализ по различным сферам деятельности с целью принятия управленческих решений;

- разветвленных каналов связи, обеспечивающих передачу данных;

- программно-технических средств, обеспечивающих защиту информации при передаче, сопоставимость передаваемых и получаемых данных;

- средств адекватного отражения данных при оказании муниципальных услуг населению и юридическим лицам.

В настоящее время внедрение отраслевых информационных систем в основном происходит по направлениям, курируемым федеральными органами власти, за счет федерального финансирования. В деятельности органов местного самоуправления практически не используются аналитические информационные системы, в особенности, аккумулирующие данные различных отраслей.

В настоящее время завершено строительство центрального узла сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области. Вместе с тем, организация оказания муниципальных услуг в электронном виде для формирования электронного правительства требует наличия высокоскоростных, защищенных каналов связи между органами исполнительной власти Курской области, подведомственными организациями органов исполнительной власти Курской области, территориальными органами федеральных органов власти, а также муниципальными образованиями.

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить решение основных задач в направлении формирования электронного правительства на территории Хомутовского района.

В сфере информационно-аналитического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сохраняется ряд системных недостатков и нерешенных проблем:

информационные потоки многократно дублируются между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

сохраняются низкая оперативность обновления и степень детализации данных, используемых органами местного самоуправления, затрудняющие применение современных методов обработки и анализа данных, проектного управления, технологий интеллектуальной обработки данных;

многообразие технологий сбора, обработки и хранения данных различными органами существенно повышает барьеры межведомственного информационного обмена;

информационный обмен между органами исполнительной власти, местного самоуправления осуществляется с применением бумажных технологий и многократным дублированием ввода данных в информационные системы;

сохраняются значительные расхождения в данных, используемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления для принятия управленческих решений и формирования регламентной отчетности.

Для решения данных проблем необходимо организовать централизованный, комплексный сбор и обработку отраслевых данных.

При внедрении информационных систем должен выполняться принцип многофункциональности внедряемых информационных систем, использования накапливаемых данных для решения широкого спектра задач.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1   являются:

- формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

- повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти;

Цели подпрограммы 1:

- повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления  за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

- развитие единого информационного пространства органов управления;

- обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания   муниципальных услуг.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить функционирование телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства и информационного общества;

- реализовать систему мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества;

- обеспечить возможность получения муниципальных услуг в электронном виде.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы 1 являются:

1) доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету, – % (ДРМ):

ДРМ = РМИ / РМ * 100,

где:

РМИ – количество рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету в отчетном году;

РМ – всего количество рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, в отчетном году.

2) количество абонентов единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) Курской области;

3) проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района;

4) проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью;

5) количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления;

6) количество муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия;

7) количество пользователей регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения;

8) доля граждан Хомутовского района, получивших универсальные электронные карты:

рассчитывается как отношение количества выданных универсальных электронных карт к численности населения Хомутовского района. Количество выданных универсальных электронных карт определяется на основе информации, ежемесячно предоставляемой уполномоченной организацией Курской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. Показатель подлежит ежегодной корректировке на основании уточненных статистических данных по численности населения Курской области.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

1) доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, – увеличение на 25% к 2015 году;

2) обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды;

3) проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью и организация мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества;

4) функционирование системы электронного документооборота органов местного самоуправления;

5) обеспечение возможности получения в электронном виде муниципальных услуг (подуслуг), в том числе с элементами межведомственного взаимодействия;

6) функционирование регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения;

7) обеспечение возможности получения гражданами  универсальных электронных карт.

Подпрограмму 1 предусматривается реализовать в 2014-2016 годах в один этап.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1  и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС), включая единый центр обработки данных и регистрационный центр удостоверяющего центра»

В настоящее время участниками ЕИКС являются все органы  местного самоуправления, государственные учреждения, участвующие в процессе оказания государственных и муниципальных услуг. В рамках данного основного мероприятия будет осуществлен комплекс мер по обеспечению функционирования ранее сформированной инфраструктуры ЕИКС, включающий поддержку работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования, приобретение с этой целью системного и прикладного программного обеспечения. Через единый защищенный канал сети ЕИКС будет организован общий доступ к сети Интернет. Организовано техническое обслуживание волоконно-оптической линии связи единой информационной коммуникационной среды. Также в рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение функционирования единого центра обработки данных и регистрационного центра удостоверяющего центра для нужд пользователей ЕИКС.

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет;

количество абонентов единой информационно-коммуникационной среды.

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия 1.1:

доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, – увеличение на 25% к 2015 году;

обеспечение функционирования единой информационно - коммуникационной среды.

Не реализация основного мероприятия 1.1 может привести к отсутствию программно-технического сопровождения и невозможности использования информационно-коммуникационных технологий органами местного самоуправления, являющимися участниками единой информационно-коммуникационной среды.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью и организация мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества».

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района;

проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью.

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия 1.2:

проведение мероприятий в сфере организации связей с общественностью и организация мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества.

Не реализация основного мероприятия 1.2 может привести к отсутствию оценки уровня развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие и поддержка региональной инфраструктуры Электронного правительства, в том числе регионального сегмента ГАС «Управление», системы открытого социального доступа и региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и универсальной электронной карты с целью оказания государственных и муниципальных услуг»

Региональная инфраструктура Электронного правительства в настоящее время включает в себя несколько взаимосвязанных информационных систем:

- региональный сегмент вертикально-интегрированной системы ГАС «Управление»;

- система открытого социального доступа, включающая сеть информационных терминалов, расположенных на территории г.Курска и Курской области и официальные информационные ресурсы (сайты) Администрации Курской области в сети Интернет;

- региональная система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), включающая также систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти Курской области и муниципальных районов;

- информационная система уполномоченной организации Курской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт.

В рамках основного мероприятия будет проведена работа по поддержке и тиражированию программного обеспечения, коммуникационного, компьютерного и иного оборудования и материалов, необходимых для работы данных систем.

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления;

количество муниципальных  услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия;

количество пользователей регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения;

доля граждан, получивших универсальные электронные карты.

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия 1.3:

функционирование системы электронного документооборота органов местного самоуправления;

обеспечение возможности получения в электронном виде  муниципальных  услуг (подуслуг), в том числе с элементами межведомственного взаимодействия;

функционирование регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения;

обеспечение возможности получения гражданами Курской области универсальных электронных карт.

Не реализация основного мероприятия 1.3 может привести к прекращению функционирования вышеуказанных информационных систем и, вследствие этого, невыполнение федерального законодательства и поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 отражены в приложении №3 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы 1 муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Хомутовского района

Муниципальные образования внедряют типовые решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, разрабатываемые в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1.

7. Информация об участии предприятий и организаций  в реализации   подпрограммы

Подпрограмма реализуется Администрацией Хомутовского района.

Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации подпрограммы в 2014-2016 годах за счет средств местного бюджета составляет 240 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 80 тыс. рублей;

2015 год – 80 тыс. рублей;

2016 год – 80 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета приведено в приложении №4 к муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня управления этими рисками.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

Внутренние риски реализации подпрограммы 1 следующие: неэффективное расходование денежных средств, недостаточная координация и взаимодействие органов местного самоуправления при внедрении и эксплуатации информационных систем.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации подпрограммы), организационные.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы 1 являются: эффективное расходование бюджетных средств, усиление координации и взаимодействия органов местного самоуправления по внедрению и эксплуатации информационных систем, осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму и муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области  (2014-2016 годы)»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управляющий делами Администрации Хомутовского района, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | Структурные подразделения Администрации Хомутовского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| Задачи подпрограммы | - | реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации; обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; количество специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014-2016 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80 тыс. рублей; 2015 год – 80 тыс. рублей; 2015 год – 80 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства; обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защита прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах; минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов; обеспечение стабильной работы информационных систем, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В условиях, когда основной объем информации во всех сферах деятельности государства обрабатывается и передается с использованием информационных технологий, значительно возрастает угроза утечки информации по техническим каналам в результате несанкционированного доступа к информационным системам разведок и спецслужб иностранных государств, недобросовестных предпринимателей и злоумышленников.

Утечка информации, а также специальные воздействия на информацию в целях её уничтожения, искажения или блокирования могут привести к снижению эффективности деятельности органов власти и их подведомственных учреждений в различных сферах деятельности, значительным материальным потерям, созданию социальной нестабильности, ущемлению прав и свобод граждан и другим негативным последствиям.

По мере развития информационных технологий и расширения их использования в различных видах деятельности возникают дополнительные угрозы, в том числе многочисленные случаи вторжения в частную жизнь граждан Российской Федерации, которые являются нарушением их конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Это обуславливает необходимость принятия адекватных мер по защите информации.

Защита информации является неотъемлемой составной частью основной деятельности органов власти, направленной на повышение эффективности их деятельности, обеспечение прав и свобод граждан, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на получение достоверной информации о деятельности органов власти. С этой целью необходимо обеспечить выполнение всех требований действующего законодательства в сфере защиты информации.

Основой нормативной базы в сфере защиты информации являются следующие федеральные законы:

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обладатель информации обязан принимать меры по защите информации и ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

Также в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

В дополнение к указанному требованию согласно подпункту в) пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 при эксплуатации информационных систем персональных данных в случае, если государственный или муниципальный орган является оператором таких информационных систем, принимают правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных при их обработке, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных.

Следует отметить, что при проведении технических мер по обеспечению безопасности информации с ограниченным доступом возможно использование только средств защиты, имеющих соответствующие сертификаты уполномоченных органов власти.

На территории Хомутовского района в 2011 году принята районная целевая программа «Развитие системы защиты информации в Администрации Хомутовского района Курской области на 2012-2013 годы», на основании  которой, начиная с 2012 года, ведется централизованная работа по созданию систем защиты информации органов местного самоуправления. В рамках данной программы проведены мероприятия по оснащению автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) Администрации Хомутовского района сертифицированными средствами защиты информации и их аттестация на соответствие установленным требованиям, проводилось повышение квалификации специалистов в сфере защиты информации.

Рассматривая вопрос обеспечения безопасности информации, следует отметить следующее. В соответствии с существующими требованиями необходимо периодическое проведение повторных организационных и технических мероприятий по анализу и поддержанию в актуальном состоянии систем защиты информации с ограниченным доступом в информационных системах. К указанным мероприятиям относятся:

периодическая, как правило 1 раз в 3 года, аттестация АРМ на соответствие установленным требованиям;

оснащение АРМ средствами защиты информации, имеющими действующий сертификат (в случае прекращения срока действия сертификата раннее использованного средства защиты информации);

периодическое проведение повышения квалификации специалистов в сфере защиты информации.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 являются:

- совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере;

- подготовка квалифицированных кадров в сфере защиты информации;

- противодействие использованию потенциала информационных технологий в целях угрозы национальным интересам России;

- противодействие использованию информационных и теле-коммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

В соответствии с указанными приоритетами целью подпрограммы 2 является обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для реализации данной цели определены две задачи:

- реализация муниципальнойй политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации;

- обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Курской области.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

1) доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации – % (ДАОИГ):

ДАОИГ = ОИА / ОИ * 100,

где:

ОИА – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

ОИ – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну в отчетном году;

2) доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации, – % (ДАОИП):

ДАОИП = ОИА / ОИ * 100,

где:

ОИА – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

ОИ – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные в отчетном году;

3) доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации, – % (ДОИ-СЗГ):

ДОИ-СЗГ = ОИСЗ / ОИ * 100,

где:

ОИСЗ – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;

ОИ – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, в отчетном году;

4) доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации, – % (ДОИ-СЗП):

ДОИ-СЗП = ОИСЗ / ОИ * 100,

где:

ОИСЗ – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;

ОИ – количество объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные в отчетном году;

5) количество специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, осуществивших повышение квалификации в области защиты информации.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

- обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защита прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах;

- минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;

- обеспечение стабильной работы информационных систем, что в свою очередь позволит органов местного самоуправления и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Подпрограмму 2 предусматривается реализовать в 2014-2016 годах в один этап.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение первичных мероприятий по защите информации, аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну».

В настоящее время информацию с ограниченным доступом (сведения, составляющие государственную тайну, персональные данные) обрабатывают все органы местного самоуправления. В рамках данного мероприятия будет осуществлен комплекс мер, направленных на проведение работ по приведению в соответствие с установленными требованиями процесса обработки информации с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления. Следует отметить, что согласно установленным требованиям аттестация объектов информатизации должна проводится не реже чем 1 раз в 3 года, контроль защищенности 1 раз в год.

Эффективность реализации основного мероприятия 2.1 определяется показателями:

доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;

доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации.

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия 2.1:

обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;

обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах.

Не реализация данного мероприятия приведет к невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 2.2. «Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом».

Согласно установленным действующими нормативными документами требованиям объекты информатизации, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом должны быть оснащены средствами защиты информации, имеющими соответствующие сертификаты соответствия. Сертификаты соответствия имеют сроки действия, в случае завершения которых необходимо оснащать объекты информатизации новыми средствами защиты информации, имеющими действующий сертификат.

Эффективность реализации основного мероприятия 2.2 определяется показателями:

доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;

доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации.

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия 2.2:

минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;

обеспечение стабильной работы информационных систем, что в свою очередь позволит органов местного самоуправления и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Не реализация данного мероприятия, как и предыдущего, приведет к невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление мероприятий по проведению семинаров, обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в сфере защиты информации».

Одним из основных требований к системам защиты информации является наличие квалифицированных в сфере безопасности информации специалистов. 	Также в связи с динамичным развитием информационных технологий постоянно модернизируются как организационные, так и технические меры, направленные на защиту информации, что в свою очередь приводит к необходимости обучения и повышения квалификации специалистов по защите информации.

Эффективность реализации основного мероприятия 2.3 определяется показателем «количество специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации».

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия 2.3:

обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;

обеспечение стабильной работы информационных систем, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Не реализация основного мероприятия может привести к неэффективному использованию созданных систем защиты информации и следовательно к несанкционированному доступу к защищаемой информации или её утере.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 отражены в приложении №3 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2  муниципальные услуги (работы) не оказываются.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Хомутовского района

Муниципальные образования Хомутовского района не участвуют в реализации подпрограммы 2.

7. Информация об участии предприятий и организаций в реализации подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется Администрацией Хомутовского района.

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации подпрограммы в 2014-2016 годах за счет средств местного бюджета составляет 240 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 80 тыс. рублей;

2015 год – 80 тыс. рублей;

2016 год – 80 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансовых ресурсов из местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2014-2016 годах рассчитан исходя из уровня необходимого финансирования подпрограммы в 2014 году.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета приведено в приложении №4 к муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 2

В ходе реализации подпрограммы 2 осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня управления этими рисками. Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

Внутренние риски реализации подпрограммы 2 следующие: неэффективное расходование денежных средств, недостаточная координация и взаимодействие органов местного самоуправления при внедрении и эксплуатации систем защиты информации.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы 2), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации подпрограммы 2), организационные.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы 2 являются: эффективное расходование бюджетных средств, усиление координации и взаимодействия органов местного самоуправления по внедрению и эксплуатации информационных систем, осуществление рационального управления реализацией подпрограммы 2, своевременное внесение изменений в подпрограмму 2 и муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы 2.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Развитие информационного общества в

- Хомутовском районе Курской области

- (2014-2016 годы)»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  |  | Ед. изме- рения | Значения показателей (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Хомутовского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  | чел./ 1000 чел. населения |  |  | 300 |  |  | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество выданных гражданам Хомутовского района универсальных электронных карт |  |  | шт. |  |  | 300 |  |  | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет |  | % |  |  |  |  | 50 | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поддержка системы видеоконференцсвязи, охватывающей органы местного самоуправления |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению |  | % |  |  |  |  | 50 | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Функционирование информационной системы открытого социального доступа |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Функционирование системы электронного документооборота (СЭД) органов местного самоуправления |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Использование ЭЦП в органах местного самоуправления |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Функционирование регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организация получения универсальных электронных карт |  | да/нет |  |  |  |  | да | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации | Чел. |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №2

- к муниципальной программе

- «Развитие информационного общества в Хомутовском

- районе Курской области (2014-2016 годы)»

Перечень

целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)»

| № п/п |  | Номер и наименование целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014 – 2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС), включая единый центр обработки данных и регистрационный центр удостоверяющего центра |  | 2014 г. | 2016 г. | Комплекс мер по развитию и поддержке инфраструктуры ЕИКС, включающий поддержку работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования. Общий доступ к сети Интернет через единый защищенный канал сети ЕИКС. Техническое обслуживание волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) единой информационной коммуникационной среды | Отсутствие программно-технического сопровождения и возможности использования информационно-коммуникационных технологий органами местного самоуправления, подведомственными им учреждениями, являющимися участниками единой информационно-коммуникационной среды | - Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: - доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет; обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды; поддержка системы видеоконференцсвязи, охватывающей органы местного самоуправления; ииспользование ЭЦП в органах местного самоуправления |
| 2. |  | Укрепление уровня материально-технического обеспечения специалистов, работающих с информационными системами |  | 2014 г. | 2016 г. | Соответствие компьютерной техники сотрудников и коммуникационного оборудования требованиям к аппаратно-программному обеспечению | Неэффективная работа специалистов в сфере развития и использования информационных технологий и обеспечения защиты информации, оператора системы межведомственного электронного взаимодействия, информационной системы открытого социального доступа | - Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: - доля рабочих мест сотрудников, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению |
| 3. |  | Проведение мероприятий в сфере PR и организация мониторинга уровня готовности района к созданию Электронного правительства и Информационного общества |  | 2014 г. | 2016 г. | Объективная оценка уровня развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района | Отсутствие оценки уровня развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района | - Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: - проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Хомутовского района |
| 4. |  | Участие в региональном сегменте ГАС «Управление», системе открытого социального доступа и региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и универсальной электронной карты (УЭК) с целью оказания и муниципальных услуг |  | 2014 г. | 2016 г. | Поддержка и тиражирование программного обеспечения, коммуникационного, компьютерного и иного оборудования и материалов, необходимых для работы: регионального сегмента вертикально-интегрированной системы ГАС «Управление»; системы открытого социального доступа; региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, включающей систему электронного документооборота органов местного самоуправления; комплекс мер по организации приема заявлений для получения универсальной электронной карты (УЭК) Курской области | Прекращение функционирования информационных систем: региональный сегмент вертикально-интегрированной системы ГАС «Управление»; система открытого социального доступа; региональная система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), включающая также систему электронного документооборота органов местного самоуправления; комплекс мер по организации приема заявлений для получения универсальной электронной карты (УЭК) Курской области | - Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующего показателя: количество информационных терминалов, обеспечивающих доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления; функционирование информационной системы открытого социального доступа; функционирование системы электронного документооборота (СЭД) органов местного самоуправления; поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение первичных мероприятий по защите информации, аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну |  |  | 2014г. | 2016г. | Ввод в эксплуатацию информационных систем обрабатывающих информацию с ограниченным доступом | Невозможность обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации |
| 2. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом |  |  | 2014г. | 2016г. | Ввод в эксплуатацию информационных систем обрабатывающих информацию с ограниченным доступом | Невозможность обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; доля объектов информатизации органов местного самоуправления, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации |
| 3. | Осуществление мероприятий по проведению семинаров, обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в сфере защиты информации |  |  | 2014г. | 2016г. | Повышение квалификации специалистов в сфере защиты информации | Неэффективное использование созданных систем защиты информации и, следовательно, возможность несанкционированного доступа к защищаемой информации или её утере | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующего показателя: количество специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Развитие информационного общества в

- Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)»

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство Хомутовского района Курской области (2014 – 2016 годы)» |  |  |
| Мероприятие 4. Развитие Электронного правительства, в том числе сегмента ГАС «Управление», системы открытого социального доступа и региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и универсальной электронной карты (УЭК) с целью оказания государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курской области «Об утверждении Правил разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты и технических требований к ним» | Определение порядка разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты и технических требований к ним |
| 2. | распоряжение Губернатора Курской области «О плане внедрения информационной системы «Региональный сегмент единой государственной автоматизированной информационной системы «Управление» | Определение ведомственных информационных систем, входящих в региональный сегмент ГАС «Управление», по отдельным сферам деятельности, назначение ответственных за предоставление необходимых сведений и формирование плана работ по внедрению данной информационной системы. |
| 3. | Закон Курской области «О выпуске, выдаче и обслуживании универсальных электронных карт на территории Курской области». | Организация и обеспечение деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Курской области |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» |  |  |
| Мероприятие 1. Проведение первичных мероприятий по защите информации, аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну |  |  |
| 1. | Постановление Губернатора Курской области «Об утверждении Инструкции по защите персональных данных в информационных системах Курской области» | Определение мер по защите персональных данных в информационных системах персональных данных органов исполнительной власти Курской области и порядок их реализации |

Приложение №4

- к муниципальной программе

- «Развитие информационного общества в

- Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Хомутовском районе  Курской области (2014-2016 годы)» за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Всего (тыс. рублей) | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области (2014-2016 годы)» | 480 | 160 | 160 | 160 |
| Подпрограмма 1 | «Электронное правительство Хомутовского района Курской области на 2014 – 2016 годы» | 240 | 80 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 1 | Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление уровня материально-технического обеспечения структурного подразделения, ответственного за информатизацию | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие 3 | Проведение мероприятий в сфере PR и организация мониторинга уровня готовности района к созданию Электронного правительства и Информационного общества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие Электронного правительства, в том числе сегмента ГАС «Управление», системы открытого социального доступа и региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и универсальной электронной карты (УЭК) с целью оказания государственных и муниципальных услуг | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы защиты информации в Хомутовском районе Курской области на 2014-2016 годы» | 240 | 80 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 1 | Проведение первичных мероприятий по защите информации, аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну | 80 | 25 | 25 | 30 |
| Основное мероприятие 2 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом | 80 | 25 | 25 | 30 |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление мероприятий по организации семинаров, обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в сфере защиты информации | 80 | 25 | 25 | 30 |