«Утверждаю:»

Председатель районной комиссии по

безопасности дорожного движения

Администрации Хомутовского района

Курской области

Коновалова Н.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по предупреждению и снижению аварийности на автодорогах Хомутовского района на 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение | Исполнители |
| 1 | Ремонтные работы на автодорогах общего пользования, местного значения. Содержание автодорог | Поддержание автодорог в нормативном состоянии, отвечающим условиям безопасности | постоянно | По состоянию на 01.09.2015г.  проведено ремонтных работ - 600 м автодорог на сумму 2465 тыс. руб. Содержание автодорог и установка дорожных знаков –322,8 тыс. руб. | Администрация Хомутовского района Курской области, Администрации МО Хомутовского района, ЗАО «Хомутовский ДЭП» |
| 2 | Реализация на территории Хомутовского района навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС | Повышение эффективности управления движением транспортных средств,повышение эффективности реализации контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе на территории Хомутовского района | постоянно | Заключён договор на предоставление в аренду оборудования на сумму 4 тыс. руб. | Администрация Хомутовского района Курской области, автотранспортные предприятия Хомутовского района Курской области |
| 3 | Организация единых уроков безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях Хомутовского района для учеников и их родителей | Обучить детей правилам безопасности на автодорогах, особое внимание уделить вопросу передвижения детей на скутерах и мопедах, а также сохранности дорожных знаков. | Сентябрь - январь 2015г. | Проведено уроков в количестве -28 | Управление образования (Еремин В.А.)совместно с ОГИБДД ОМВД России по Хомутовскому району (Никифоров С.В) |
| 4 | Организация работы по выявлению незарегистрированных транспортных средств (мотоциклы) и не подлежащих регистрации скутеров на территории сельсоветов, а также проведение профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | постоянно | Выявлено –18 ед. скутеров. Проведено профилактических бесед – 18 ед. | ОГИБДД ОМВД России по Хомутовскому району совместно с Администрациями МО Хомутовского района, управлением по образованию |
| 5 | Создание парковочных мест для инвалидов, их нормативное обустройство дорожной разметкой и знаками | Обеспечение равного доступа инвалидов к объектам массового посещения, открытым для населения. Создание 9 парковочных мест для инвалидов на территории п. Хомутовка | до июня 2016г. |  | Администрация Хомутовского района Курской области, Администрация МО «п. Хомутовка» |
| 6 | Приведение в нормативное состояние всех пешеходных переходов за счет собственников дорог | Соответствие пешеходных переходов требованиям ГОСТ Р 52289 (изменения от 28.02.2014г.) | до 01.09.2015г. | Выявлено – 42 пешеходных перехода, несоответствующих ГОСТ Р 52289 (изменения от 28.02.2014г.), приведено в нормативное состояние - 42 | Собственники автодорог, дорожно-эксплуатационные предприятия Хомутовского района |
| 7 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения дорожного движения через СМИ, | Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории Хомутовского района | периодически в течение года | опубликование статей в СМИ- ежемесячно, проведено – 32 схода граждан | Администрация Хомутовского района Курской области, ОГИБДД ОМВД России по Хомутовскому району |